Cleva Global Regulatory Library

科瓴全球法规实时搜索与人工审核知识库

MVP实施说明与运行指南
版本：V0.1  |  日期：2026-07-14

| 项目目标 | 实时发现欧美英加与Cleva产品相关的官方法规，并通过人工审核形成可追溯知识库 |
| --- | --- |
| 第一阶段 | 全球法规知识库、实时搜索、候选审核、正式入库、Excel/Word导出 |
| 默认模型 | DeepSeek；OpenAI为可选项，并非必须 |
| 核心原则 | 搜索与大模型解耦，AI不直接批准法规，官方原文链接始终保留 |

交付物

可运行的Streamlit MVP源码

法规知识库Excel模板

本实施说明文档

# 1. 结论：不一定需要OpenAI API

本项目可以完全采用DeepSeek。法规网站访问、网页搜索和PDF下载应由Python后端、官方API或搜索API完成；DeepSeek只负责阅读已经抓取的文本、生成中文摘要、识别法规类型并输出结构化字段。

使用DeepSeek API时，不需要购买或调用OpenAI服务。

源码使用OpenAI兼容的Python客户端连接DeepSeek，仅仅是复用客户端协议；请求地址指向DeepSeek。

DeepSeek支持工具调用，可以让模型决定何时调用自建搜索或网页抓取函数，但实际访问网页的仍然是后端工具。

部分DeepSeek集成环境具有网络搜索能力，但企业系统不应依赖聊天产品的搜索按钮，应把搜索能力掌握在自己的后端。

最推荐的架构： Search API / 官方API / 爬虫 → 页面与PDF正文 → DeepSeek结构化分析 → 人工审核 → 数据库。

# 2. MVP系统架构

| 层级 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 用户界面 | Streamlit | 实时搜索、候选审核、库内检索、Excel/Word导出 |
| 搜索层 | Brave Search / Serper / 官方API | 限制搜索官方域名，返回最新网页、法规和PDF链接 |
| 抓取层 | Requests / Trafilatura / PyPDF | 下载网页或PDF并提取可供AI分析的文本 |
| 来源校验 | 官方域名白名单 | 标记A/B/C/D级来源，识别是否为政府或监管机构网站 |
| AI层 | DeepSeek / OpenAI / None | 识别法规类型、状态、日期、主题、Cleva相关度并生成中文摘要 |
| 审核层 | 人工审核队列 | 打开官方链接核验，批准、不相关、重复或升级法务 |
| 数据层 | SQLite；正式版PostgreSQL | 保存搜索历史、候选结果、审核记录和正式法规 |

关键边界：大模型不是浏览器，搜索层才是“眼睛”；大模型是“阅读与整理人员”。

# 3. 业务流程

1. 用户输入中文或英文关键词，并选择地区与法规主题。

2. 系统自动将查询限制到官方域名，并同时调用可用的官方法规API。

3. 系统抓取结果页面或PDF，记录URL、来源名称、抓取时间和内容Hash。

4. DeepSeek输出结构化JSON，包括法规编号、文件类型、法律状态、日期、主题、摘要和不确定项。

5. 所有结果进入Pending Review，不能自动写入正式知识库。

6. 审核人打开官方原文，核实真实性、最新版本、状态、日期和与Cleva的相关性。

7. 审核通过后，系统将候选记录提升为正式法规记录。

8. 正式知识库可全文搜索，并可导出Excel法规台账或Word法规卡片。

# 4. 搜索范围与法规分类

| 法规主题 | Cleva相关内容 | 典型搜索词 |
| --- | --- | --- |
| 产品安全 | 一般安全、事故报告、召回、市场监督 | product safety, recall, incident reporting |
| 电气与机械安全 | 触电、起火、刀具、运动部件、机械设备 | electrical safety, machinery, lawn mower |
| EMC与无线 | EMC、FCC、Wi-Fi、Bluetooth、无线电设备 | EMC, radio equipment, FCC |
| 包装与EPR | PPWR、包装减量、再生材料、州/省EPR | PPWR, packaging EPR, recyclability |
| 电池 | 安全、标签、可拆卸、回收、EPR、运输 | battery regulation, QR, removability, UN38.3 |
| 化学物质 | REACH、RoHS、SVHC、PFAS、Prop 65 | REACH, RoHS, PFAS, restricted substances |
| 废弃物 | WEEE、电子废弃物、生产者注册 | WEEE, e-waste, producer registration |
| 能效与生态设计 | 能效、待机功耗、生态设计和数字产品信息 | ecodesign, energy efficiency, standby power |
| 网络安全 | 联网产品、软件更新、漏洞披露、IoT安全 | cybersecurity, connected product, IoT |
| 标签和说明书 | CE/UK标识、进口商信息、多语言和警告语 | marking, labelling, instructions |
| 运输危险品 | 锂电池航空、海运、公路运输 | dangerous goods, lithium battery transport |

# 5. 正式知识库字段

身份字段：Internal ID、Original Title、Chinese Title、Regulation Number

地域字段：Jurisdiction Group、Country、State / Province、Authority

文件与状态：Document Type、Legal Status、Version、Record Status

日期字段：Publication、Entry into Force、Application、Compliance Deadline、Last Verified

Cleva分类：Topics、Business Lines、Relevance Level、Cleva Impact

来源与证据：Official URL、PDF URL、Source Name、Source Level、Content Hash

审核字段：Reviewer、Review Decision、Review Note、Review Timestamp

Excel与Word的定位：数据库是唯一主版本；Excel用于批量筛选与汇报，Word用于单条法规传阅。禁止只在个人Excel中维护而不回写数据库。

# 6. DeepSeek是否能访问欧美法规网站

技术上需要分开理解“模型能力”和“网络连接”：

| 问题 | 答案 | 项目处理方式 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek能否理解法规？ | 可以，适合摘要、分类、翻译和结构化提取。 | 给模型输入已抓取的法规正文，并要求输出严格JSON。 |
| DeepSeek API是否自动浏览网站？ | 不能假设普通聊天调用会自动浏览。工具调用只会提出调用请求，具体函数由系统执行。 | Python后端实现search_web和fetch_document工具。 |
| DeepSeek是否有搜索能力？ | 部分官方集成环境支持Web Search，但不应作为企业法规库的唯一搜索层。 | 使用自有搜索API和官方API，保证链接、日志和可追溯性。 |
| 中国模型能否访问国外网站？ | 能否访问主要取决于服务器网络、目标网站策略和搜索服务，而非模型国别。 | 部署在可稳定访问目标监管网站的环境，或使用公司批准的网络出口。 |
| 必须使用OpenAI吗？ | 不必须。 | 默认DeepSeek；通过provider适配器随时切换。 |

# 7. 运行MVP

1. 解压 cleva_regulatory_library_mvp.zip。

2. 创建Python虚拟环境并安装 requirements.txt。

3. 复制 .env.example 为 .env。

4. 填写搜索API Key；推荐Brave Search或Serper。

5. 填写DeepSeek API Key，并保留 LLM_PROVIDER=deepseek。

6. 运行 streamlit run app.py。

SEARCH_PROVIDER=brave
BRAVE_SEARCH_API_KEY=...
LLM_PROVIDER=deepseek
DEEPSEEK_API_KEY=...
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-v4-flash

说明：源码中的openai Python包只是兼容客户端。当base_url设置为 https://api.deepseek.com 时，调用的是DeepSeek，不会消耗OpenAI额度。

# 8. 人工审核规则

域名是否属于政府、立法机关或监管机构官方域名。

文件是正式法律、拟议规则、咨询、指南、新闻还是技术标准。

法规编号和原始标题是否与官方页面一致。

页面是否为最新合并版本，是否存在修订、勘误、替代或废止文件。

发布日期、生效日期、适用日期和合规截止日期是否被正确区分。

法规是否真实影响Cleva产品、包装、配件、电池、供应链或市场准入。

AI摘要是否忠实于原文；不确定内容必须明确标注。

审核人、审核日期和审核备注是否填写完整。

不得自动批准的情形：搜索结果只有新闻转载、律师文章、检测机构营销页；法规状态不明；日期冲突；链接失效；网页只提供二手摘要；或涉及高风险法律解释。

# 9. 从MVP到公司正式系统

| 阶段 | 主要工作 | 结果 | 建议周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP验证 | 搜索、抓取、DeepSeek提取、人工审核、SQLite、Excel/Word导出 | 可供小范围试用 | 1–2周 |
| 来源增强 | EUR-Lex、UK、Federal Register、Canada Gazette等专用连接器 | 覆盖率和稳定性提升 | 2–4周 |
| 企业化 | PostgreSQL、SSO、角色权限、SharePoint/S3、备份、日志 | 内部正式系统 | 4–8周 |
| 持续监控 | 保存搜索、定时任务、网页变更检测、版本关系和预警 | 法规雷达 | 持续迭代 |
| 产品关联 | 产品主数据、适用性规则、任务与证据管理 | 产品合规平台 | 第二阶段 |

# 10. 第一阶段验收标准

用户可以选择EU、UK、US Federal、US States、Canada Federal和Canada Provinces。

搜索结果优先来自官方白名单，并展示可点击的官方URL。

系统能够抓取常见HTML和可提取文本的PDF。

DeepSeek能够返回结构化字段；失败时不会阻止候选结果保存。

所有候选结果默认处于Pending状态。

只有填写审核人并点击批准后，记录才能进入正式库。

正式库支持关键词搜索，并可导出Excel和单条Word。

数据库保留搜索、候选、审核和正式记录之间的关联。

系统明确展示AI免责声明和来源等级。

# 11. 现实限制与风险

搜索完整性：任何搜索引擎都不能保证找到“所有”法规。必须结合官方API、保存搜索和人工补录。

网页限制：部分监管网站使用验证码、JavaScript或反爬策略，需要专用连接器或浏览器自动化。

扫描PDF：纯扫描PDF无法可靠提取文字，后续需加入OCR并保持人工复核。

法律解释：系统只能提供法规情报和初步影响分析，不能替代法务意见。

数据安全：将公司内部信息或未公开产品资料发送到任何外部模型前，需要公司IT、法务和数据安全批准。

跨境网络：若部署环境不能稳定访问欧美监管网站，应由公司IT解决网络出口或区域部署。

# 12. 参考官方文档

DeepSeek API首次调用与兼容格式：https://api-docs.deepseek.com/

DeepSeek Tool Calls：https://api-docs.deepseek.com/guides/tool_calls

DeepSeek Claude Code Web Search说明：https://api-docs.deepseek.com/quick_start/agent_integrations/claude_code/

OpenAI Web Search工具说明（可选方案）：https://platform.openai.com/docs/guides/tools-web-search

EUR-Lex PPWR正式文本：https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj/eng

EUR-Lex欧盟电池法规正式文本：https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj/eng

免责声明：本文件用于内部项目设计与技术实施，不构成法律意见。